Plan Técnico De Implementación (Linux + mantener Windows estable)

Objetivo: habilitar ejecución y empaquetado en Linux (Ubuntu/CachyOS) sin regresiones en Windows, con migración controlada por fases, validación cruzada y rollback simple.

1. Criterios de éxito (no negociables)

- La app sigue arrancando y operando en Windows como hoy.

- La app arranca en Linux con los 3 canales seriales (controlador principal, conductividad, bioz/urea).

- Build Windows y Linux conviven (sin romper el pipeline actual).

- No hay cambios de protocolo serial ni de lógica clínica.

- Existe una estrategia de rollback por feature flags/config.

2. Estrategia de compatibilidad Windows-first

- Introducir una capa de plataforma, no reemplazar lógica clínica.

- Mantener ruta por defecto Windows intacta y activar Linux por detección de SO.

- Evitar refactors masivos en una sola entrega; usar cambios pequeños y verificables.

- Asegurar que cada PR pase validación en ambos sistemas antes de merge.

3. Plan por fases (2 semanas)

Fase 0 (Día 1) - Baseline y seguridad de cambios

Entregables:

- Congelar baseline funcional Windows (arranque, conexión serial, navegación, cierre).

- Checklist de pruebas manuales mínimas.

- Rama de trabajo para portabilidad.

Cambios:

- Instrumentar logs de arranque y conexión para medir antes/después.

- Definir matriz de pruebas:

- Windows: Python + PyInstaller.

- Linux: Ubuntu + CachyOS.

Criterio de salida:

- Baseline documentado y repetible.

Fase 1 (Días 2-3) - Capa de plataforma y arranque Qt

Objetivo:
Eliminar acoplamientos de arranque a Windows sin alterar comportamiento en Windows.

Archivos foco:

- main.py

- appMainHemodialysis.py

Cambios:

- Mover lógica de resolución/escalado para usar solo APIs de Qt tras crear QApplication.

- Encapsular diferencias por SO en helper de plataforma (por ejemplo en módulo nuevo de utilidades).

- Quitar fallback directo con ctypes.windll para Linux, pero conservar ruta Windows equivalente con detección segura.

- Eliminar bloqueos en cierre de UI (sleep en hilo principal) manteniendo secuencia de shutdown.

Validación:

- Arranque en fullscreen correcto en Windows.

- Arranque en Linux sin excepción.

- Cierre limpio sin freeze en ambos SO.

Fase 2 (Días 4-5) - Build multiplataforma y dependencias

Objetivo:
Hacer builds separados por plataforma, sin tocar el build Windows existente.

Archivos foco:

- HemodialisisApp.spec

- build_exe.bat

- compile_linux.sh

- requirements.txt

- pyproject.toml

Cambios:

- Condicionar recursos del spec por plataforma (version info e icon).

- Mantener metadata VSVersionInfo solo para Windows.

- Separar dependencias por marcador de plataforma (win-only vs comunes).

- Hacer script Linux no interactivo y apto para CI.

- Mantener build Windows actual como ruta estable principal.

Validación:

- Windows genera .exe como hoy.

- Linux genera binario ejecutable.

- Instalación de dependencias no falla en Linux por paquetes Windows-only.

Fase 3 (Días 6-7) - Serial robusto Linux + configuración segura

Objetivo:
Asegurar que puertos y permisos funcionen en Linux sin romper COM en Windows.

Archivos foco:

- serial_communication.py

- bioz_urea_controller.py

- conductivity_sensor_comm.py

- comm_port_screen.py

- sensor_comm_config.json

Cambios:

- Default de configuración en Auto para despliegue multiplataforma.

- Sanitizar puertos al cargar config:

- Si SO Linux y valor COMx, degradar a Auto con warning.

- Mensajes de diagnóstico claros para permisos serial (dialout/uucp).

- Mantener intacta la ruta de puertos COM en Windows.

Validación:

- Detección de puertos en Windows no cambia.

- Linux detecta /dev/ttyUSB y /dev/ttyACM.

- Reconexión automática sigue funcionando.

Fase 4 (Días 8-10) - Optimización controlada sin cambiar conducta clínica

Objetivo:
Reducir carga y deuda técnica sin alterar resultado funcional.

Archivos foco:

- appMainHemodialysis.py

- csv_logger.py

- timer_manager.py

Cambios:

- Reducir ruido de print en paths calientes, usar logging por nivel.

- Separar tareas del timer maestro por frecuencia (UI rápida vs mantenimiento).

- Evitar update innecesario de pantallas no visibles.

- Ajustar frecuencia/volumen de escritura de logs si aplica (sin perder trazabilidad).

Validación:

- Menor uso de CPU en idle.

- No se pierde telemetría relevante.

- Mismo comportamiento de UI y alarmas.

Fase 5 (Días 11-12) - Hardening, pruebas cruzadas y release candidate

Objetivo:
Cerrar riesgos y preparar entrega estable dual-OS.

Entregables:

- Checklist final de regresión.

- Artefactos Windows + Linux.

- Guía de despliegue Linux (Ubuntu/CachyOS) con prerequisitos de permisos serial.

- Plan de rollback y notas de release.

4. Reglas de implementación para no romper Windows

- Ningún cambio entra a main sin pasar pruebas en Windows.

- Todo cambio de Linux se protege con detección de plataforma.

- Se evita tocar el protocolo serial y mapeos críticos.

- Se mantiene intacto el flujo de build actual en build_exe.bat.

- Se agregan pruebas de humo automáticas de arranque y cierre.

5. Plan de pruebas mínimo por entrega

- Arranque app, carga de pantallas, navegación principal.

- Conexión/desconexión de cada canal serial.

- Cambio de puerto en UI y persistencia de config.

- Registro CSV en tratamiento/limpieza.

- Cierre de app y reinicio sin corrupción de estado.

- Build y ejecución de artefacto empaquetado.

6. Gestión de riesgo y rollback

Riesgos:

- Diferencias de drivers/permissions serial en Linux.

- Cambios de timing por refactor de timers.

- Falsos positivos en detección automática de puertos.

Mitigación:

- Feature flag por config para nueva capa de plataforma.

- Release candidate en laboratorio antes de campo.

- Rollback por commit/tag estable + binario Windows previo garantizado.

7. Entrega recomendada (incremental)

- PR-1: Arranque/escala plataforma.

- PR-2: Build y dependencias multiplataforma.

- PR-3: Serial/config Linux-safe.

- PR-4: Optimización runtime.

- PR-5: Hardening + documentación + release.

.